## Slide 1: TRABALHO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IV
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL
MARÇO DE 2016
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 2: Metodologias de Desenvolvimento
Representação simplificada do processo;
Conjunto de práticas recomendadas para o desenvolvimento de software;
Auxiliar no desenvolvimento de software;
Metodologia Tradicionais e Metodologias Ágeis;
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 3: Metodologia Tradicionais
É muito conhecida como “orientada à documentação”;
Dividem o processo em etapas bem definidas e fechadas;
Muito utilizada no passado, gerava um alto custo em alterações, resultante do limitado acesso aos computadores e da falta de tecnologias para a debug e análise de código;
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 4: Metodologia Tradicionais
Um Exemplo de metodologia tradicional é o modelo em Cascata:
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 5: Metodologia Tradicionais
Problemas:
  Divisão distinta de fases no projeto gera inflexibilidade uma vez que raramente os projetos seguem um fluxo sequencial;
  Requisitos totalmente especificado e “congelado” na primeira fase do projeto dificultam futuras mudanças;
  Arquitetura especificada e “congelada” na segunda fase do projeto torna a arquitetura pouco confiável diante de possíveis mudanças de requisitos;
  Grande dificuldade de alterações no projeto depois de decisões já tomadas.
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 6: Metodologia Ágeis
O termo “metodologias ágeis” ganhou algum impacto no ano 2001 quando um pequeno grupo composto por dezessete especialistas em processos de desenvolvimento de software se reuniu na cidade norte-americana de Utah. Com isso, houve a criação da Aliança Ágil, que posteriormente estabeleceu o Manifesto for Agile Software Development.
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 7: Metodologia vs Mudanças
Comparando as metodologias clássicas com as metodologias ágeis é possível observar que conforme o projeto chega ao fim o custo da mudança sobe exponencialmente, enquanto que numa metodologia ágil o custo mantem-se.
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 8: Metodologias Ágeis
Metodologias ágeis são aplicadas a pequenos projetos ou projetos com baixa complexidade utilizando ciclos iterativos, tolerância a mudança, proximidade da equipa, entre outros.
Geralmente é adotado por pequenas equipas (entre três a dez pessoas).
Alguns exemplos de metodologias ágeis :
  XP
  Scrum
  OpenUP
  AUP
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 9: O aparecimento de XP
Em meados de 1990, Kent Beck procurou formas mais simples e eficientes de desenvolver software.
Identificou o que tornava simples e o que dificultava o desenvolvimento de software.
Em Março de 1996, ele iniciou o projeto C3 na Crysler trazendo novos conceitos que resultaram na metodologia eXtreme Programming.
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 10: eXtreme Programming
Uma das metodologias ágeis mais utilizadas atualmente;
Desenvolvida para:
  Equipas médias e pequenas (2 a 12 pessoas).
  Requisitos vagos e em constante evolução;
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 11: XP (Extreme Programming)
O Extreme Programming é a metodologia ágil mais conhecida;
Baseadas em cinco valores, alguns princípios e várias práticas;
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV

## Slide 12: XP – Os Cinco Valores
Comunicação– Para um projeto de sucesso é necessário muita interação entre os membros da equipa;
Feedback – As respostas às decisões tomadas devem ser rápidas e visíveis;
Coragem – Alterar um código em produção, exige muita coragem e responsabilidade;
Simplicidade – Um dos valores mais importantes é simplicidade. Normalmente o que o cliente quer é muito mais simples do que aquilo que os programadores constroem;
Respeito – Todos têm sua importância dentro da equipa e devem ser respeitados e valorizados.
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 13: XP –Papéis
Programadores – ocupa o principal papel. Ele analisa, projeta, testa, codifica com o objetivo de produzir código de alta qualidade;
Consultor – é necessário apenas em algumas situações onde se precisa de alguém com um elevado nível de conhecimento;
Tester – Valida o sistema junto do cliente. Pode também desempenhar outras funções;
Cliente – Em XP o cliente faz parte da equipa. Ele escolhe o que vai ser feito primeiro e o que deve ser adiado;
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 14: XP – Práticas Recomendadas
Testes – Kent Beck diz que código sem teste não existe. Os testes devem ser escritos de preferência antes do desenvolvimento;
Refactoring – São constantes melhorias no projeto do software para aumentar sua capacidade de se adaptar a mudanças;
Programação em pares – Enquanto um é responsável pela escrita do código o outro é observa o código já feito e pensa em alternativas para o melhorar, tornando-o mais simples e possíveis erros que o código pode vir a ter;
Propriedade Coletiva – O código fonte não pertence a um único programador.
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 15: XP – Práticas Recomendadas
Interação Contínua – As funcionalidades só podem ser integradas se não houver erros, caso contrário os erros devem ser corrigidos;
Semana de 40 Horas – Para um desenvolvimento rápido é recomendado que o programador não trabalhe mais de oito horas diárias;
Cliente Sempre Presente – O cliente não é alguém de fora, mas sim um membro da equipa.
Padrões de codificação – Como no XP a prática de programar em pares é como então é necessário que se tenha padrões de codificação. O objetivo é que todos programem da mesma forma, facilitando o entendimento do código e as alterações
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 16: Conclusão
No Desenvolvimento Tradicional os sistemas são previsíveis e construídos através de um planeamento meticuloso e extenso;
No Desenvolvimento Ágil o Software de alta qualidade adaptativa é desenvolvido por pequenas equipas que usam o princípio do design contínuo e os testes são realizados com base no feedback;
Extreme Programming (XP) é uma metodologia de desenvolvimento que permite criar sistemas de melhor qualidade, que são produzidos em menos tempo e de forma mais econômica que o habitual. Tais objetivos são alcançados através de um pequeno conjunto de valores, princípios e práticas, que diferem substancialmente da forma tradicional de desenvolver software.
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 17: Referências Bibliográficas
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6ª ed. McGraw-Hill, 2006.
http://agilemanifesto.org/iso/ptpt/
http://ulbra.inf.br/joomla/images/documentos/TCCs/2011_02/TCC_CLEO_HICKMANN_JUNIOR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9xqqvwaua7w
http://www.cin.ufpe.br/~gamr/FAFICA/Desenvolvimento%20de%20sistemas/XP.pdf
Grupo de Projecto de Laboratório de Informática IV

## Slide 18: TRABALHO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IV
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL
MARÇO DE 2016
Grupo de Projecto de Laboratórios de Informática IV